CAHIER DES CHARGES

Fonctionnel et technique

EchoMediaBF

Archive et scoring d'opinion des médias nationaux et internationaux sur le Burkina Faso

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Équipe | DATA 4 — BF Society |
| Canal de diffusion | Outil web (tableau de bord interrogeable) |
| Famille technique | NLP, résumé ciblé, classification thématique, analyse d'opinion |
| Faisabilité | 1 mois |
| Statut du document | Version 0.1 |
| Date | 24 août 2026 |

# Sommaire

Sommaire	2

1. Contexte et objectifs	3

1.1 Contexte	3

1.2 Objectifs	3

1.3 Enjeux	3

2. Périmètre du projet	3

2.1 Inclus dans le périmètre Mois 1	3

2.2 Explicitement hors périmètre M1	4

2.3 Sources médiatiques suivies	4

2.4 Thématiques suivies	4

2.5 Types de contenus couverts	4

2.6 Modèle de scoring d'opinion	5

3.1 Équipe projet (4 personnes)	5

3.2 Parties prenantes	5

3.3 Rythme de suivi	5

4. Exigences fonctionnelles	6

5. Exigences non fonctionnelles	7

6. Architecture technique cible (Mois 1)	7

6.1 Vue d'ensemble du pipeline	7

6.2 Stack technique retenue	8

6.4 DAGs Airflow prévus pour M1	8

7. Sources de données pilotes (liste indicative)	8

8. Planning sur 4 semaines	9

9. Livrables attendus en fin de mois	9

10. Critères de succès de fin de mois	9

11. Annexe	10

11.1 Échelle de scoring d'opinion	10

# 1. Contexte et objectifs

## 1.1 Contexte

Aucun outil ne suit aujourd'hui, de façon systématique, la manière dont le Burkina Faso est représenté dans la presse internationale. Les mentions du pays sont dispersées, parfois noyées dans des articles dont le sujet principal est différent : un paragraphe isolé peut présenter le pays sous l'angle du terrorisme dans un article au titre sans rapport apparent. Aucune base structurée ne permet aujourd'hui d'objectiver, chiffres à l'appui, l'image renvoyée par les médias étrangers.

EchoMedia BF répond à ce vide par une veille automatisée, collecte, résumé ciblé et scoring d'opinion des contenus médiatiques nationaux et internationaux mentionnant le Burkina Faso restituée dans un tableau de bord interrogeable.

## 1.2 Objectifs

Objectif général : mettre en place un outil web permettant de collecter, archiver, résumer et noter l'opinion de la presse internationale sur le Burkina Faso, à travers une base de données interrogeable et un tableau de bord.

Objectifs spécifiques :

- Collecter de façon systématique les contenus médiatiques nationaux et internationaux mentionnant le Burkina Faso.

- Classifier automatiquement ces contenus par nature (article, dépêche, éditorial…) et par thème (sécurité, politique, économie…).

- Attribuer à chaque contenu un score d'opinion (orientation favorable, défavorable, neutre) et le ton calibré et défendable.

- Restituer ces informations dans un tableau de bord permettant de visualiser les médias, les sujets abordés et les tendances de scoring.

- Exposer les données via un export pour qu'elles soient réutilisables pour d'autres usages internes.

## 1.3 Enjeux

Le principal enjeu du mois n'est pas technique scraping, classification et analyse de sentiment sont des briques matures mais méthodologique : figer un périmètre de sources réaliste (langues, zones géographiques des médias suivis) et calibrer un scoring d'opinion dont la définition est explicite et vérifiable. Un périmètre mal délimité en semaine 1 est le principal risque d'échec du mois.

# 2. Périmètre du projet

## 2.1 Inclus dans le périmètre Mois 1

- Collecte quotidienne (traitement par lot, pas de temps réel) sur un ensemble restreint de 15 à 20 sources pilotes qualifiées en semaine 1.

- Deux langues suivies : français et anglais.

- Contenus textuels : articles de presse, dépêches d'agence, éditoriaux/tribunes.

- Réseaux sociaux (X/Twitter, Facebook, TikTok) média audiovisuel non écrit.

- Une liste fermée de 6 à 7 thèmes (voir section 2.4).

- Un scoring d'opinion à 3 niveaux + score continu, avec ton (voir section 2.6).

- Une base de données interrogeable et un tableau de bord MVP avec filtres (source, date, thème, score).

- Un pipeline Airflow automatisé de bout en bout sur le périmètre pilote.

## 2.2 Explicitement hors périmètre M1

Ces exclusions sont volontaires elles constituent le backlog des itérations suivantes, pas des oublis :

- Contenus audio/vidéo et leur transcription (radio, télévision, podcasts).

- Langues au-delà du français/anglais (arabe, espagnol, italien).

- Alertes automatiques en temps réel sur pics d'opinion défavorable.

- Le tableau de bord web suffit pour le MVP.

- Gestion fine des droits multi-utilisateurs un accès simple suffit en M1.

- Entraînement d'un modèle de scoring propriétaire on s'appuie en M1 sur des modèles/API existants, calibrés sur notre corpus.

- Rattrapage d'un historique profond la collecte démarre à la mise en route du pipeline, sans reconstitution rétroactive des années passées.

## 2.3 Sources médiatiques suivies

Le choix définitif des sources est un livrable de la semaine 1 (cf.7 pour une liste indicative). Critères de sélection à appliquer :

- Couverture avérée de l'actualité ouest-africaine/burkinabè.

- Disponibilité d'un accès structuré (flux RSS ou API) en priorité, scraping HTML en complément uniquement.

- Diversité de posture éditoriale (agences, presse panafricaine, presse occidentale généraliste) pour ne pas biaiser le scoring d'opinion.

## 2.4 Thématiques suivies

- Sécurité et lutte antiterroriste

- Politique et gouvernance

- Diplomatie et relations internationales

- Économie et développement

- Humanitaire et droits humains

- Société et culture

- Santé et environnement.

## 2.5 Types de contenus couverts

Article de presse, dépêche d'agence, éditorial/tribune, interview retranscrite par écrit. Un contenu est retenu s'il mentionne explicitement le Burkina Faso (pays, capitale, dirigeants ou entités clés) un simple filtrage de pertinence écarte les faux positifs (ex. homonymies).

## 2.6 Modèle de scoring d'opinion

| Dimension | Définition retenue pour M1 |
| --- | --- |
| Orientation | Favorable / Neutre / Défavorable |
| Score continu | Échelle de -1 (très défavorable) à +1 (très favorable) |
| Ton | Factuel, Critique, Alarmiste, Laudatif, Analytique |
| Granularité | Un score par contenu (pas de score par paragraphe en M1) |

3. Acteurs et gouvernance

## 3.1 Équipe projet (4 personnes)

| Rôle | Responsabilités principales | Semaines les plus mobilisées |
| --- | --- | --- |
| Mentors et l’équipe | Cadrage du périmètre, rédaction du cahier des charges, définition du scoring, validation qualité, lien avec BF Society | S1 (fort), S3-S4 (validation) |
| L’équipe | Connecteurs de collecte, pipeline Airflow, stockage, déduplication | S2 (fort), S4 (industrialisation) |
| L’équipe | Classification thématique, scoring d'opinion, calibration, mesure de précision | S3 (fort) |
| L’équipe | API d'exposition, tableau de bord interrogeable, filtres | S3-S4 (fort) |

Les rôles se chevauchent en semaine 1 (cadrage collectif) et semaine 4 (tests et restitution collectifs).

## 3.2 Parties prenantes

- BF Society commanditaire, validation du périmètre et de la restitution finale.

- Référent projet cadrage fonctionnel, validation des priorités et des points ouverts (échelle de scoring, règles de pertinence).

- Utilisateurs finaux du tableau de bord.

## 3.3 Rythme de suivi

Point d'équipe hebdomadaire, en fin de semaine, pour valider l'avancement par rapport au planning du cf.8 et arbitrer tout écart de périmètre avant qu'il ne s'accumule.

# 4. Exigences fonctionnelles

Priorisation : seules les exigences « Must » conditionnent la réussite du mois 1 ; les « Should/ Could » sont traitées si le temps le permet, sans jamais retarder les « Prioritaire ».

| Réf. | Exigence | Description | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| EF-01 | Collecte automatisée multi-sources | Collecte quotidienne des sources qualifiées mentionnant le Burkina Faso, y compris quand le pays n'est mentionné que ponctuellement | Must |
| EF-02 | Périmètre de sources configurable | Définir et faire évoluer la liste des médias, langues et zones suivies | Must |
| EF-03 | Filtrage de pertinence | Ne retenir que les contenus mentionnant explicitement le Burkina Faso | Must |
| EF-04 | Extraction et nettoyage | Extraire titre, date, auteur, source, corps/extrait | Must |
| EF-05 | Déduplication | Éliminer les articles déjà collectés (hash, similarité de titre, URL canonique) | Should |
| EF-06 | Identification du passage pertinent | Identifier, dans le texte complet, le ou les passages relatifs au Burkina Faso | Must |
| EF-07 | Résumé ciblé | Produire un résumé court sur ce que dit l'article à propos du Burkina Faso, distinct d'un résumé général | Must |
| EF-08 | Restitution de l'angle exprimé | Refléter, quand il est identifiable, l'angle ou l'avis exprimé par le média | Should |
| EF-09 | Limitation des faux positifs | Une mention anecdotique ne doit pas être traitée comme un article pertinent à part entière | Should |
| EF-10 | Classification par nature | Catégoriser chaque contenu (article, dépêche, éditorial, interview) | Must |
| EF-11 | Classification thématique | Attribuer un ou plusieurs thèmes parmi la liste fermée (§2.4) | Must |
| EF-12 | Scoring d'opinion | Attribuer orientation, score continu, ton et confiance du modèle (§2.6) | Must |
| EF-13 | Échelle de scoring documentée | Définir et documenter l'échelle, les valeurs et les seuils ; permettre la révision par un analyste | Must |
| EF-14 | Extraction d'entités nommées | Extraire automatiquement les personnes et lieux mentionnés dans le passage ciblé | Should |
| EF-15 | Métadonnées et tags additionnels | Permettre l'ajout de tags thématiques sans refonte du modèle de données | Could |
| EF-16 | Historisation et traçabilité | Conserver chaque contenu scoré avec ses métadonnées, horodaté, rattaché à l'article source | Must |
| EF-17 | Tableau de bord interrogeable | Recherche/filtre par source, date, thème, score, langue | Must |
| EF-18 | Export des résultats | Export CSV/Excel des résultats filtrés, via une interface documentée pour une réutilisation interne | Should |
| EF-19 | Alertes automatiques | Notification en cas de pic de contenu défavorable | Hors périmètre M1 |
| EF-20 | Couverture réseaux sociaux et audio/vidéo | — | Hors périmètre M1 |

# 5. Exigences non fonctionnelles

| Catégorie | Exigence |
| --- | --- |
| Performance | Traitement par lot quotidien (pas de temps réel exigé). Volume cible indicatif : 100 à 300 contenus traités par jour. |
| Disponibilité | Pas de haute disponibilité requise en M1 ; une interruption ponctuelle est tolérable. |
| Fiabilité | Reprise des collectes après erreur, avec journalisation des traitements (collecte, résumé, scoring). |
| Sécurité | Accès au tableau de bord restreint (authentification simple), secrets et clés d'API hors du code source. |
| Traçabilité | Journal des collectes, transformations et scores ; chaque score et résumé reste rattaché à l'article source pour vérification manuelle. |
| Conformité | Respect des CGU de chaque source ; pas de republication du texte intégral quand elle est interdite (extrait + lien uniquement). |
| Interopérabilité | Modèle de données conçu dès le départ pour permettre une consommation externe sans réécriture majeure. |
| Multilinguisme | Français et anglais en priorité. |
| Scalabilité | Architecture modulaire pensée pour l'ajout ultérieur de sources/langues, sans obligation de montée en charge en M1. |
| Maintenabilité | Code versionné et documenté ; DAGs Airflow paramétrables (sources, thèmes, mots-clés). |
| Utilisabilité | Tableau de bord utilisable par une personne non technique (référent projet, jury) sans formation préalable. |

# 6. Architecture technique cible (Mois 1)

## 6.1 Vue d'ensemble du pipeline

| Étape | Description |
| --- | --- |
| 1. Collecte | Scrapers, flux RSS et API (GDELT, NewsAPI/GNews) sur les sources qualifiées |
| 2. Nettoyage & déduplication. | Extraction du texte propre, détection et suppression des republications |
| 3. Détection langue | Identification de la langue du contenu (filtre FR/EN pour M1) |
| 4. Résumé ciblé | Identification du passage relatif au Burkina Faso et synthèse courte de ce passage |
| 5. Classification | Attribution de la nature et du/des thème(s) |
| 6. Scoring | Attribution de l'orientation, du score continu, du ton et de la confiance |
| 7. Entités | Extraction des entités nommées (personnes, lieux) si le temps le permet en S3-S4 |
| 8. Stockage | Écriture en base avec métadonnées et traçabilité |
| 9. Exposition | API + tableau de bord interrogeable |

## 6.2 Stack technique retenue

| Composant | Choix retenu pour M1 |
| --- | --- |
| Orchestration | Apache Airflow |
| Langage | Python 3 |
| Collecte structurée | GDELT, NewsAPI/GNews, flux RSS des agences et médias qualifiés |
| Scraping complémentaire | httpx/requests, BeautifulSoup, trafilatura, Scrapy, Playwright (sites en JavaScript) |
| Traitement | Pandas, Pydantic |
| NLP, langue | fastText (identification de langue) |
| NLP, résumé, classification & scoring | Modèle zero-shot multilingue ou API LLM en M1, calibré sur échantillon annoté ; spaCy pour l'extraction d'entités |
| Backend / API | FastAPI, SQLAlchemy |
| Stockage | PostgreSQL |
| Recherche (optionnel M1) | OpenSearch / Elasticsearch, si le besoin de recherche plein texte le justifie |
| Tableau de bord MVP | Streamlit ou Metabase pour démarrer ; migration vers React/Next.js envisageable si le temps le permet |
| Conteneurisation / déploiement | Docker / docker-compose |

## 6.4 DAGs Airflow prévus pour M1

- dag_collecte_quotidienne, déclenche la collecte sur l'ensemble des sources qualifiées

- dag_nettoyage_dedup, nettoie et déduplique les contenus collectés

- dag_classification_scoring, applique classification thématique et scoring d'opinion

- dag_export_dashboard, met à jour la base servie au tableau de bord.

# 7. Sources de données pilotes (liste indicative)

Liste de départ à valider et compléter en semaine 1 selon les critères du section 2.3, elle n'engage pas le périmètre final.

| Catégorie | Exemples de sources |
| --- | --- |
| Agences internationales | AFP, Reuters, AP |
| Presse panafricaine / francophone | Jeune Afrique, RFI, Africanews, VOA Afrique, APA News |
| Presse occidentale généraliste | Le Monde, BBC, The Guardian, France 24 |
| Agrégateurs / bases ouvertes | GDELT (baseline de ton), NewsAPI ou GNews (complément multi-sources) |
| Presse régionale (Sahel / CEDEAO) | À finaliser lors du cadrage S1 |

# 8. Planning sur 4 semaines

| Semaine | Objectifs | Livrables | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Cadrage : sources, langues, thèmes, définition opérationnelle du scoring | Cahier des charges validé | Mentors + équipe |
| S2 | Mise en place Airflow + PostgreSQL, premiers connecteurs sur sources pilotes | Pipeline de collecte fonctionnel | Equipe |
| S3 | Développement/calibration classification et scoring, corpus annoté | Modèles calibrés + rapport de précision | Equipe |
| S4 | Automatisation complète, dashboard MVP, tests, documentation | Pipeline automatisé + dashboard + documentation | Equipe |

# 9. Livrables attendus en fin de mois

- Cahier des charges validé (le présent document)

- Pipeline Airflow automatisé et planifié (collecte → résumé ciblé → classification → scoring → stockage)

- Base de données peuplée sur la période pilote (S2 à S4)

- Tableau de bord MVP interrogeable (filtres source, date, thème, score)

- Documentation technique (architecture, DAGs, modèles, schéma de données, sources qualifiées)

- Rapport d'évaluation de la précision du scoring, sur échantillon annoté manuellement

- Export des données archivées (CSV/Excel), documenté

- Liste des sources qualifiées et méthodologie de sélection

- Rapport de fin de mois : bilan du périmètre livré, écarts par rapport au cahier des charges, enrichissements reportés

# 10. Critères de succès de fin de mois

- La base de données contient des articles collectés sur le périmètre de sources défini, sans doublons majeurs.

- Pour un échantillon de test, dont le cas Figaro, le résumé produit porte spécifiquement sur la mention du Burkina Faso et non sur l'ensemble de l'article.

- Chaque article archivé dispose d'un score d'orientation exploitable et documenté.

- Le tableau de bord affiche correctement médias, sujets récurrents et tendances de scoring, avec des filtres fonctionnels.

- L'export des résultats (CSV/Excel) fonctionne et reste documenté.

- Le périmètre livré correspond aux exigences « Must have » du §4, dans le respect du délai d'un mois.

- Taux de précision de la classification thématique mesuré sur échantillon validé (cible à confirmer avec le métier en S1).

- Taux de réussite des exécutions Airflow planifiées.

# 11. Annexe

## 11.1 Échelle de scoring d'opinion

| Valeur | Définition |
| --- | --- |
| Favorable | Score continu approximatif > 0,3 ; le contenu présente le Burkina Faso sous un jour positif |
| Neutre | Score continu approximatif entre -0,3 et 0,3 ; traitement factuel, sans orientation marquée |
| Défavorable | Score continu approximatif < -0,3 ; le contenu présente le Burkina Faso sous un jour négatif |

Les seuils numériques ci-dessus sont indicatifs et doivent être validés/ajustés en semaine 3 sur la base du corpus annoté manuellement.